Ev. číslo veřejné zakázky:

VZMR/2014/607

Zadavatel veřejné zakázky

Brána Trojzemí, o.p.s.

se sídlem Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 28717708

vydává dokument:

výzva k podání nabídky

(oznámení o zahájení zadávacího řízení)

a

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro veřejnou zakázku malého rozsahu – název zakázky:

Obnova podstávkového domu č.p. 215 v Hrádku nad Nisou

OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ČÁST I.

Výzva k podání nabídky a oznámení o zahájení zadávacího řízení

(text výzvy)

ČÁST II.

Zadávací dokumentace

(vlastní text a přílohy dokumentace)

1.	Základní informace o zadavateli	- 1 -

2.	Základní informace o veřejné zakázce	- 1 -

3.	Předmět veřejné zakázky	- 2 -

4.	Doba a místo plnění veřejné zakázky	- 2 -

5.	Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče	- 2 -

6.	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny – cenová nabídka	- 2 -

7.	Platební podmínky	- 3 -

8.	Další obchodně smluvní podmínky	- 3 -

9.	Požadavek na formální zpracování nabídky	- 4 -

10.	Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek	- 4 -

11.	Zadávací lhůta	- 5 -

12. Prohlídka místa plnění	- 5 -

13.	Lhůta a místo pro podání nabídek	- 5 -

14.	Místo a termín otevírání obálek a hodnocení nabídek	- 5 -

15. 	Další podmínky a práva zadavatele výběrového řízení na veřejnou zakázku	- 5 -

16.	Přílohy zadávací dokumentace	- 6 -

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

(OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ)

Zadavatel: Brána Trojzemí, o.p.s., se sídlem: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854, na základě ustanovení § 12, § 18 a v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), kdy se nejedná o zadávací řízení podle uvedeného zákona, vyzývá uchazeče k podání nabídek na níže uvedenou a specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.

a) Název zakázky a předmět

Obnova podstávkového domu č.p. 215 v Hrádku nad Nisou

- Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací v následujícím rozsahu:

Jedná se o obnovu objektu v rozsahu:

    - Podepření a zajištění stability objektu

    - Bourací práce – střešní plášť a opláštění štítů včetně likvidace, vybourání dodatečné cihelné obezdívky, ostatní viz TZ v  PD

  - Základy a zdivo – budou provedeny nové základové pasy viz TZ, obnova komínu

  - Oprava krovu a výměna střešního pláště – podrobně viz TZ

  - Oprava roubených a hrázděných obvodových zdí – podrobně v TZ

      - Doplnění podstávky a hrázděných obvodových zdí – podrobně viz TZ

  - Podlahy - V západní části přízemí položení dřevěné podlahy z širokých palubek, ve východní části přízemí vybourání stávajících podlah a nahrazení cihelnou dlažbou, oprava stávajících podlah v patře a krovu nebude v této etapě opravy prováděna

  - Okna a dveře - Obnovení oken v přízemí a vstupních dveří. Okna v patře budou opravována a doplňována v další etapě ostatní viz TZ

Další podrobnější specifikace a podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

b) Poskytnutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je poskytována v elektronické podobě a její úplné znění je uveřejněno na dálkově přístupném místě – internetová adresa: www.hradek.eu ►podnikatel ►Veřejné zakázky ►Zveřejněné, pod níže uvedeným evidenčním číslem (přímý link: http://www.hradek.eu/index.aspx?rub=69 ►evidenční číslo zakázky). Úhrada za poskytnutí zadávací dokumentace činí 0,- Kč vč. DPH.

Další a podrobnější informace podá osoba:

| Externí pověřená osoba (tuto osobu kontaktujte) |  | Osoba zadavatele (podá základní informace) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno: | Jiří Palas, referent OIaSM | Jméno: | Mgr. Vít Štrupl, ředitel |
| Telefon: | +420 482 411 461 | Telefon: | +420 725 357 278 |
| E-mail: | palas@muhradek.cz | E-mail: | strupl@branatrojzemi.cz |

a to nejlépe telefonickým nebo e-mailovým kontaktem v pracovních dnech PO a ST v době od 08:00 do 17:00 hod., UT, ČT a PA od 8:00 do 14:00 hodin.

c) Lhůta a místo pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek je do 7. 03. 2014, 11:00 hod.. Podrobněji uvedeno v zadávací dokumentaci včetně místa pro podání nabídek.

d) Požadavky na splnění kvalifikace:

Podrobně uvedeny v zadávací dokumentaci.

e) Údaje o hodnotících kritériích:

Podrobně uvedeny v zadávací dokumentaci.

f) Místo a datum 						g) Evidenční číslo veřejné zakázky

V Hrádku nad Nisou dne 25. 02. 2014 				VZMR/2014/607

Mgr. Vít Štrupl, ředitel

podpis a razítko zadavatele:	…………………………..

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## 1.	Základní informace o zadavateli

1.1 Základní údaje o zadavateli:

| Zadavatel: | Brána Trojzemí, o.p.s. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| se sídlem: | Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou |  |  |
| IČ: | 28717708 | DIČ: | CZ28717708 |
| Tel.: | +420 482 319 719 | Fax: | +420 725 457 066 |
| www: | www.branatrojzemi.cz | e-mail | strupl@branatrojzemi.cz |

1.2 Osoba oprávněná k provádění smluvně právních úkonů ve věci předmětné zakázky je:

| Jméno: | Mgr. Vít Štrupl, ředitel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontakt: | Tel.: +420 482 319 719 | GSM: +420 725 357 278 | e-mail: strupl@branatrojzemi.cz |

1.3 Kontaktní osoba oprávněna k provádění administrativních úkonů ve věci předmětné zakázky je:

Externí pověřená osoba

| Jméno: | Jiří Palas, referent OIaSM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontakt: | Tel.: +420 482 411 461 | GSM: | e-mail: palas@muhradek.cz |

1.4 Kontaktní osoba oprávněna k jednání v technických věcech ve věci předmětné zakázky je:

Viz bod 1.3

Při úvodní komunikaci se obracejte na kontaktní osobu uvedenou v bodě 1.3, která Vám zodpoví příp. dotazy k formálním náležitostem nabídky a průběhu zadávacího řízení, nebo Vás přesměruje na jiné odpovědné osoby.

## 2.	Základní informace o veřejné zakázce

Níže specifikovaná veřejná zakázka (VZ) je zadávána v souladu s ustanovením § 6, § 12 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako ZVZ), pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, kdy se nejedná o zadávací řízení dle uvedeného zákona.

2.1 Druh VZ:		stavební práce

2.2 CPV VZ:		45000000-7 (stavební práce)

2.3 Cena VZ:		1 800 000,- Kč bez DPH (předpokládaná hodnota zakázky)

2.4 Evid. číslo VZ:	VZMR/2014/607

2.5 Schval. VZ:

2.6 Dotace na VZ:	tato veřejná zakázka malého rozsahu je realizována v rámci projektu podpořeného dotacemi z Programu rozvoje venkova ČR (SZIF-Státní zemědělský intervenční fond):

- Název projektu:	Obnova podstávkového domu v Hrádku nad Nisou

- Číslo projektu: 	13/018/41200/074/000483

2.6 Dotace na VZ:	tato veřejná zakázka malého rozsahu je realizována v rámci projektu podpořeného dotacemi z EU z Programu rozvoje venkova ČR (SZIF-Státní zemědělský intervenční fond) a přesnější identifikace projektu bude sdělena zadavatelem později.

## 3.	Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací v následujícím rozsahu:

    - Podepření a zajištění stability objektu

    - Bourací práce – střešní plášť a opláštění štítů včetně likvidace, vybourání dodatečné cihelné obezdívky, ostatní viz TZ v  PD

  - Základy a zdivo – budou provedeny nové základové pasy viz TZ, obnova komínu

  - Oprava krovu a výměna střešního pláště – podrobně viz TZ

  - Oprava roubených a hrázděných obvodových zdí – podrobně v TZ

      - Doplnění podstávky a hrázděných obvodových zdí – podrobně viz TZ

  - Podlahy - V západní části přízemí položení dřevěné podlahy z širokých palubek, ve východní části přízemí vybourání stávajících podlah a nahrazení cihelnou dlažbou, oprava stávajících podlah v patře a krovu nebude v této etapě opravy prováděna

  - Okna a dveře - Obnovení oken v přízemí a vstupních dveří. Okna v patře budou opravována a doplňována v další etapě ostatní viz TZ

Rozsah a podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky a požadavků zadavatele je uvedena v projektové dokumentaci „Hrádek nad Nisou – Žitavská č. p. 215 Obnova podstávkového domu“, zpracované v srpnu 2013 Martinem Volejníkem, která je přílohou č. 6 (Projektová dokumentace) této zadávací dokumentace (dále také jako „ZD“). Součástí projektové dokumentace je rovněž neoceněný výkaz výměr (slepý rozpočet), který je přílohou č. 8, této ZD a který je uchazeč povinen ocenit ve všech jeho položkách nenulovou hodnotou.

V případě, že by ZD obsahovala určité názvy či označení výrobků popř. jiná označení, která by mohla vést ke zvýhodnění nebo k vyloučení určitých uchazečů nebo výrobků, zadavatel uvádí, že tyto nejsou pro uchazeče závazné, ale reprezentují určený kvalitativní standard. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít dokonce lepší parametry.

## 4.	Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1 Termín realizace:

- Předpokládaný termín zahájení prací:	04/ 2014

- rozumí se tím předání staveniště v souladu s uzavřenou smlouvou

- Maximální termín ukončení prací:		09/ 2014

- rozumí se tím zpracování vlastní žádosti, protokolární předání zadavateli a její odevzdání k poskytovateli dotace v rámci vyhlášené výzvy

- rozumí se tím provedení veškerých prací a protokolární předání stavby v souladu s uzavřenou smlouvou

- Předpokládaný termín plnění uvede uchazeč ve své nabídce, včetně uvedení dílčích termínu (časový harmonogram).

4.2 Místo plnění:

Místem plnění je město Hrádek nad Nisou, Žitavská č.p. 215 (parc. č. 162, k.ú. Hrádek nad Nisou), protokolární odevzdání plnění je v sídle zadavatele. (pro stavební práce)

## 5.	Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

Zadavatel (dále také i jako objednavatel) v rámci zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu požaduje a uchazeč (dále také i jako dodavatel, příp. zhotovitel) je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů. Splněním této kvalifikace se rozumí splnění dále uvedených základních, profesních, ekonomických a technických kvalifikačních předpokladů v souladu se specifikací a požadavky uvedenými v příloze č. 2 této ZD.

## 6.	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny – cenová nabídka

Nabídková cena prací bude kalkulována při respektování všech podmínek zadávací dokumentace. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení celého předmětu plnění veřejné zakázky (dále také jako zakázka). Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) s výjimkou, kdy je ve smlouvě dohodnuta možnost změny ceny, resp. doložka o indexaci cen v závislosti na míře inflace vyhlašované Českým statistickým úřadem; po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

- 6.1 Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

- Nabídková cena zakázky bude uvedena v Kč bez DPH, s vyčíslením DPH a s celkovou cenou zakázky včetně DPH.

- Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na Krycím listu nabídky.

- Celková nabídková cena plnění bude v nabídce uvedena také v návrhu smlouvy o dílo jako cena nejvýše přípustná za celý uvedený předpokládaný rozsah prací. Tato cena pak bude dále uvedena bez DPH v dílčím (položkovém) vyjádření podle jednotlivých položek, tzv. výkaz výměr | rozpočet, uvedených v příloze č 5. této ZD. Tato příloha bude přílohou smlouvy o dílo jako její nedílná součást.

- Pokud není uchazeč plátce DPH, vyznačí tuto skutečnost na Krycím listu.

- Rozsah předmětu plnění uvedený v zadávací dokumentaci slouží především pro účely porovnání nabídek, přičemž tento rozsah prací může být v souladu s cenovou nabídkou zadavatelem v průběhu realizace zakázky upraven dle skutečných potřeb zadavatele.

## 7.	Platební podmínky

- Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

- Úhrada za plnění předmětu zakázky bude provedena v české měně.

- Platba bude provedena bezhotovostním převodem, po protokolárním předání dílčího předmětu plnění dodavatelem a jeho odsouhlaseného převzetí objednavatelem (zadavatelem) na základě vystaveného účetního dokladu (faktury). Dodavatel bude moci pouze na základě dohody se zadavatelem fakturovat práce i po ukončení ucelených dílčích části, a to dílčími fakturami na základě objednavatelem odsouhlasených a protokolárně převzatých prací při různých rozsazích dílčího plnění.

- Splatnost účetních dokladů (faktur) bude min. 21 dní ode dne doručení dokladu zadavateli.

- Platební podmínky se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ve znění pozdějších předpisů), pro jednotlivé druhy smluv.

- Faktury musí při vystavení obsahovat přesné označení fakturovaného předmětu a jeho cenu, aby byla patrná jednoznačná souvislost faktur se zakázkou (projektem), tzn. kromě položek a ceny, musí obsahovat v textu přesný název zakázky a dále také název projektu a číslo projektu, je li zakázka realizována v rámci projektu podpořeného dotacemi. Název projektu a číslo projektu sdělí zadavatel, není li součástí bodu 2. této ZD.

- Výše uvedené platební podmínky jsou součástí návrhu smlouvy (viz příloha č. 5 této ZD).

## 8.	Další obchodně smluvní podmínky

- Obchodně smluvní podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu Smlouvy (viz příloha č. 4 této ZD), který nesmí být uchazečem měněn (je tedy závazný). Uchazeč smí návrh Smlouvy doplnit, a to tak, že zapracuje do návrhu Smlouvy své návrhy, které musí být odlišně vyznačeny.

- Součástí návrhu Smlouvy jsou i přílohy, které tvoří její nedílnou součást v souladu s touto ZD.

- Zadavatel upozorňuje uchazeče na ustanovení smlouvy:

  - které umožňuje odstoupit od smlouvy – zadavatel si vyhrazuje uvést do uzavírané smlouvy právo na odstoupení od smlouvy pro případ, kdy se změní jeho finanční situace, nebo pro případ, že neobdrží dotaci či její dostatečnou výši a rozhodne se, že díky takové situaci nebude realizovat ani omezený rozsah zakázky. Takové odstoupení od smlouvy bude pro zadavatele bez sankce.

  - které stanovuje podmínky, při jejichž splnění je možno smluvně překročit výši nabídkové ceny:

    - pokud zadavatel (objednavatel) bude požadovat provedení dodatečných nebo nových prací v rámci zakázky nebo bude požadovat jinou kvalitu a rozsah prací než je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám,

    - pokud se změní se daňové předpisy upravující sazbu DPH pro zakázku, která je předmětem plnění této veřejné zakázky.

## 9.	Požadavek na formální zpracování nabídky

- 9.1 Nabídka bude zpracována:

- v českém jazyce,

- v písemné listinné formě,

- a podepsána oprávněným zástupcem za uchazeče jednat,

- tak, že nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,

- tak, že jednotlivé strany nabídky budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci sešitím.

- Nabídka bude předložena v 1x originálním výtisku a v 1x kopii, vytištěna nesmazatelnou formou.

Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky nebo podpisy uchazeče a zřetelně označených:

Neotevírat, nabídka – VZMR/2014/607 – Obnova podstávkového domu č.p. 215 v Hrádku nad Nisou

Na obálce bude dále uveden název uchazeče a adresa, na níž je možnost s uchazečem komunikovat.

- 9.2 Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

- Krycí list nabídky

Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalšímu jednání), nejvýše přípustná nabídková cena podle této zadávací dokumentace [viz.: bod 6.1, písm. a)], datum zpracování nabídky a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat. Možno použít vzoru formuláře – příloha č. 1 k této ZD.

- Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

Z prohlášení musí vyplývat, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Možno použít vzoru formuláře – příloha č. 1 k této ZD.

- Prokázání kvalifikace

Dle této zadávací dokumentace [viz.: bod 5]

- Vlastní nabídka

Vlastní nabídka bude uvedena jako součást smlouvy ve všech požadavcích, nebo je možno použít a vyplnit přílohu č. 5 této ZD a následně je možné se v příslušné části návrhu smlouvy odkázat na tuto přílohu (příloha č. 5 pak bude součástí vlastního konečné verze smlouvy). Nabídka, resp. vyplněná příloha č. 5 obsahuje požadavky na předmět plnění smlouvy dle podrobného popisu díla, finanční nabídku dle dílčích položek a časový harmonogram plnění.

- Podepsaný návrh smlouvy (osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče)

Návrh smlouvy je přílohou č. 5 této ZD a je závazný [viz.: bod 8]

- Případné další přílohy a doplnění nabídky (nepovinné).

## 10.	Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

- Hodnocení nabídek bude provedeno dle kritéria ekonomicky nejvýhodnější nabídky / nejnižší nabídkové ceny.

- 10.1 Hodnotící kritéria

| Pořadové číslo a kritérium: | Váha kritéria: | Poznámka: |
| --- | --- | --- |
| 1. Celková nabídková cena | 100 % | v Kč včetně DPH |

- 10.2 Způsob hodnocení nabídek

- Hodnocení bude provedeno:

- Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

- Pro číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (nabídková cena), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

nejvýhodnější nabídka (tzn. nejnižší hodnota)

100	x	--------------------------------------	---	x	váha vyjádřená v procentech

hodnota hodnocené nabídky

- Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že bodové hodnoty přiřazené v rámci jednotlivých kritérií či podkritérií budou násobeny příslušnou váhou. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude sestaveno konečné pořadí úspěšnosti nabídek, přičemž jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším součtem bodů.

## 11.	Zadávací lhůta

- Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou na veřejnou zakázku, je 60 dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.

## 12. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 05. 03. 2014 od 09.00 hodin

## 13.	Lhůta a místo pro podání nabídek

- Lhůta pro podání nabídek (v souladu s metodikou pro zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona není pro daný rozsah zakázky stanovena lhůta) je zadavatelem stanovena interním postupem, minimálně na 7 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výkyvy k podání nabídek. Výzva se také uveřejňuje na úřední desce a internetových stránkách zadavatele (www.hradek.eu ► městský úřad ► Úřední deska & www.hradek.eu ► podnikatel ► Veřejné zakázky ► Zveřejněné, pod ev. č. zakázky). Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 7. 03. 2014 do 11:00 hodin. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevírány ani hodnoceny.

- Místo pro podání nabídek – nabídky mohou uchazeči doručit pouze v písemné listinné formě:

- osobně do budovy Městského úřadu – podatelna (přízemí budovy), sídlo zadavatele Brána Trojzemí, o.p.s., Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou (dle obchodního rejstříku). Nabídky je možno podat osobně v pracovních dnech PO a ST od 07:00 do 17:00 hod. a ÚT, ČT a PÁ od 7:00 do 15:00 hod., nebo

- zaslat poštovní službou na adresu zadavatele Brána Trojzemí, o.p.s., Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, tak, aby nabídky byly zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek.

## 14.	Místo a termín otevírání obálek a hodnocení nabídek

- Místem otevírání obálek a hodnocení nabídek je sídlo zadavatele (Brána Trojzemí, o.p.s. dle obchodního rejstříku), budova městského úřadu, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou.

- Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhne dle interního postupu zadavatele nejdéle do 30 dnů od ukončení termínu pro podání nabídek.

- O výsledku výběrového řízení budou uchazeči písemně informováni nejdéle do 30 dnů od schválení Rozhodnutí o výsledku hodnocení, nebo bude tato informace uveřejněna na dálkově přístupném místě – internetová adresa: www.hradek.eu ►Podnikatel ►Veřejné zakázky ►Vyhodnocené, pod ev. č. zakázky.

## 15. 	Další podmínky a práva zadavatele výběrového řízení na veřejnou zakázku

- 14.1 Podmínky a práva zadavatele:

- Podmínky, při jejichž splnění je možno smluvně překročit výši nabídkové ceny:

- pokud zadavatel bude požadovat provedení dodatečných nebo nových prací v rámci zakázky nebo bude požadovat jinou kvalitu a rozsah prací než je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám,

- pokud se změní se daňové předpisy upravující sazbu DPH pro zakázku, která je předmětem plnění této veřejné zakázky.

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

- Zadavatel může jednat o obsahu smlouvy a upřesnit její konečné znění, které bude v podstatných náležitostech v souladu se zadávacím řízením.

- Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na Krycím listu své nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou.

- Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy včetně všech zadávacích podmínek vyplývajících z Výzvy.

- Uchazeč může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení. Uchazeč, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí a nebude je hodnotit.

14.2 Zadavatel si dále vyhrazuje právo:

- Nevracet uchazečům podané nabídky.

- Neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

- Upravit rozsah předmětu plnění při realizaci dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici.

- Upřesnit nebo změnit zadávací podmínky nebo je případně změnit.

- Vyjasnit, případně ověřit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce před vyhodnocením a přidělením zakázky. V případě podání mylných informací zadavatel nabídku uchazeče vyřadí a nebude ji hodnotit.

- Vyřadit a nehodnotit nabídku pro její neúplnost či nesplnění podmínek v souladu se zadávací dokumentací.

- Zadavatel si vyhrazuje uvést do uzavírané smlouvy právo na odstoupení od smlouvy pro případ, kdy se změní jeho finanční situace, nebo pro případ, že neobdrží dotaci či její dostatečnou výši a rozhodne se, že díky takové situaci nebude realizovat ani omezený rozsah zakázky. Takové odstoupení od smlouvy bude pro zadavatele bez sankce a zadavatel jej musí písemně oznámit do zahájení plnění předmětu smlouvy podle uzavřené smlouvy.

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy a to bez udání důvodu.

## 16.	Přílohy zadávací dokumentace

- Příloha č. 1 	– vzor formuláře – Titulní (krycí) list nabídky

- Příloha č. 2 	– Požadavky na splnění kvalifikace uchazeče

- Příloha č. 3 	– vzor formuláře – Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikace

- Příloha č. 4 	– vzor formuláře – Seznam obdobných zakázek

- Příloha č. 5	– závazný návrh Smlouvy

- Příloha č. 6	– Projektová dokumentace (http://leteckaposta.cz/588214244)

- Příloha č. 7	– Neoceněný výkaz výměr – rozpočet (http://leteckaposta.cz/588214244)

Vypracoval: Externě zpracoval Městský úřad Hrádek nad Nisou, referent odboru OIaSM – Jiří Palas

Příloha č. 1

TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY

podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Vzorová výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Brány Trojzemí, o.p.s. pro zadávací řízení zakázek malého rozsahu

Název zadavatele: 	Brána Trojzemí, o.p.s.

Sídlo / IČ: 	Horní náměstí, 463 34 Hrádek nad Nisou / IČ: 00262854

| Uchazeč: - (název uchazeče) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - IČ: - (u FO rovněž RČ: ) |  | - DIČ: - (nebo označení: neplátce DPH) |  |
| - Sídlo uchazeče: - (místo podnikání nebo bydliště) |  |  |  |
| - Adresa pro doručování: - (je li jiná od sídla) |  |  |  |
| - Statutární orgán uchazeče: - (jméno a příjmení) |  |  |  |
| - Osoba zmocněná k jednání: - (jméno a příjmení) |  |  |  |
| - Telefon, fax, e-mail: |  |  |  |
| - Bankovní spojení: |  |  |  |
| - Celková nabídková cena bez DPH |  |  |  |
| - Vyčíslené DPH |  |  |  |
| - Celková nabídková cena včetně DPH |  |  |  |

Uchazeč prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti.

Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

Uchazeč dále prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

V ………………………… dne ……………

Jméno, příjmení

oprávněné osoby:	………………………………………	Podpis (razítko): …………………………

Příloha č. 2

POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKACE UCHAZEČE

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Vzorová výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Brány Trojzemí, o.p.s. pro zadávací řízení zakázek malého rozsahu

Název zadavatele: 	Brána Trojzemí, o.p.s.

Sídlo / IČ: 	Horní náměstí, 463 34 Hrádek nad Nisou / 00262854

1. Základní kvalifikační předpoklady:

Dodavatel prokáže základní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu, a tedy doloží, že:

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- svým jednání nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

- nebo vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- není v likvidaci,

- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

Tyto základní kvalifikační předpoklady uchazeč splní, předloží li uchazeč dokumenty, ze kterých jednoznačně vyplývá splnění předpokladů, nebo tyto předpoklady prokáže doložením čestného prohlášení, ze kterého tyto předpoklady budou jasně vyplývat (možno použít vzor čestného prohlášení, viz.: příloha č. 3 této ZD).

2. Profesních kvalifikační předpoklady:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních přepisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

- Tento kvalifikační předpoklad uchazeč splní doložením dokumentu např.: Živnostenský list, Výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listina, licence apod.

- Výpis z obchodního rejstříku (OR) či jiné evidence, má-li v ní být uchazeč o veřejnou zakázku zapsán podle zvláštních předpisů.

- Tento kvalifikační předpoklad uchazeč splní doložením dokumentu např.: Výpis z OR apod.

3. Ekonomické kvalifikační předpoklady:

Zadavatel nepožaduje prokazování ekonomických kvalifikačních kritérií.

4. Technické kvalifikační předpoklady:

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

- Reference o provedení obdobných zakázek (tj. seznam služeb obdobného charakteru), které uchazeč realizoval v posledních 5 letech.

- Tento kvalifikační předpoklad uchazeč splní doložením dokladu: Seznam významných obdobných zakázek realizovaných uchazečem za období posledních 5 kalendářních let, kde bude uvedeno minimálně: 2 reference týkající se obnovy podstávkových domů nebo obdobných objektů lidové architektury  -  finanční rozsah předmětu zakázky  minimálně 500 000,- Kč s DPH za zakázku.

V seznamu bude uveden název zakázky, vymezení předmětu zakázky (stručný popis/charakter zakázky), finanční objem za zakázku, doba a místo plnění zakázky, název a kontakt na objednatele na kterém lze referenci ověřit (možno použít vzor, viz.: příloha č. 4 této ZD).

5. Obecné informace k prokazování splnění kvalifikace:

- Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů ve lhůtě pro podání nabídek.

- Doklady a jejich platnost nesmí být ke dni podání nabídek starší 90 dnů, dále musí požadované doklady, osvědčení a prohlášení, být doloženy v originále, nebo úředně ověřené kopii, není-li u jednotlivých bodů uvedeno jinak. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.

- Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ v plném rozsahu a dalších kvalifikačních předpokladů, v rozsahu ve výpisu uvedeném, výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 90 dnů od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.

- Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě musí předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění příslušné části veřejné zakázky či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů.

- Má li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku v plném rozsahu. Další kvalifikační předpoklady musí prokázat všichni dodavatelé společně.

- Má li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů.

- Uchazeč může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení. Uchazeč, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.

- Zadavatel si vyhrazuje právo uchazeče, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo uvede neúplné či nepravdivé informace z účasti v zadávacím řízení vyloučit.

- Požadavky na splnění kvalifikace jsou vytvořeny jako interní požadavky zadavatele pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, kdy jsou tyto požadavky uvedeny ve smyslu zákona o veřejných zakázkách (resp. zákon je brán jako předloha) a v některých případech se i na konkrétní ustanovení tohoto zákona odkazují. V tomto případě požadujeme postupovat v souladu s uvedeným zákonem.

Příloha č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ KVALIFIKACE

podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Vzorová výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Brány Trojzemí, o.p.s. pro zadávací řízení zakázek malého rozsahu

Název zadavatele: 	Brána Trojzemí, o.p.s.

Sídlo / IČ: 	Horní náměstí, 463 34 Hrádek nad Nisou / 00262854

Identifikační údaje uchazeče:

Obchodní firma:	………………………………………………………………………………

Adresa sídla:	………………………………………………………………………………

IČ (RČ):	………………………………………………………………………………

Statutární orgán:	………………………………………………………………………………

Osoba zmocněná k jednání:	………………………………………………………………………………

Ke dni ………………………… prohlašujeme, že dodavatel

[Název dodavatele] ………………………………………………………………………………

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- svým jednání nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

- nebo vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- není v likvidaci,

- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

V ………………………… dne ……………

Jméno, příjmení

oprávněné osoby:	………………………………………	Podpis (razítko): …………………………

Poznámka: Tento formulář je vytvořen jako interní dokument zadavatele pro zadávací řízení na veřejné zakázky malého rozsahu.

Příloha č. 4

SEZNAM OBDOBNÝCH ZAKÁZEK

podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Vzorová výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Brány Trojzemí, o.p.s. pro zadávací řízení zakázek malého rozsahu

Název zadavatele: 	Brána Trojzemí, o.p.s.

Sídlo / IČ: 	Horní náměstí, 463 34 Hrádek nad Nisou / 00262854

Reference č. 1

| Název zakázky: |  |
| --- | --- |
| Stručný popis zakázky: |  |
| Finanční objem zakázky: |  |
| Doba a místo plnění: |  |
| Název objednatele: |  |
| Kontakt na objednatele: |  |

Reference č. 2

| Název zakázky: |  |
| --- | --- |
| Stručný popis zakázky: |  |
| Finanční objem zakázky: |  |
| Doba a místo plnění: |  |
| Název objednatele: |  |
| Kontakt na objednatele: |  |

Reference č. 3

| Název zakázky: |  |
| --- | --- |
| Stručný popis zakázky: |  |
| Finanční objem zakázky: |  |
| Doba a místo plnění: |  |
| Název objednatele: |  |
| Kontakt na objednatele: |  |

Poznámka: Uchazeč může tuto přílohu nakopírovat dle potřeby a v případě použití více listů této přílohy označí číslo aktuálního listu a celkový počet listů této přílohy (viz.: závěr této stránky).

V ………………………… dne ……………

Jméno, příjmení

oprávněné osoby:	………………………………………	Podpis (razítko): …………………………

___ z ___